ประกาศราคากลางขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุกถนนสายวังสาย-ต้นหว้า หมู่ที่ 4

---------------------------------------------------

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา   มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุกถนนสายวังสาย-ต้นหว้า หมู่ที่ 4   วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  เป็นเงิน   178,000.- บาท   (-หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)  โดยรายละเอียดดังนี้

1. ซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุกถนนสายต้นหว้า – วังสาย  หมู่ที่ 4 ความยาวถนนหินคลุกตลอดทั้งสาย 1,800.00 เมตร ความเสียหายถนนประมาณ 80%

- ใช้เครื่องจักรเกรดเกลี่ยแต่งถนน กว้าง 3.50 เมตร  ยาว 1,800.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,300.00  ตารางเมตร

- ถมหินคลุกผิวจราจรบางช่วงที่เป็นหลุมบ่อ ระยะทางเสียหายรวม 1,440.00 เมตร กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร หนา 0.07 เมตร ใช้หินคลุกจำนวน 302.00 ลูกบาศก์เมตร

2.  ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร ตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 ป้าย

งบประมาณ  178,000.-  บาท ราคากลาง  ณ  วันที่  22   เดือน  มกราคม  2561  เป็นเงิน  178,000.-บาท (-หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)  ตามแบบสรุปราคากลาง  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา    ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ลงชื่อไว้ในแบบสรุปราคากลางแนบท้ายประกาศฉบับนี้แล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา จะใช้ราคากลางนี้ประกาศราคาต่อไป

ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ วันที่  22  เดือน มกราคม   พ.ศ.  2561

(ลงชื่อ)   ไพเราะ  เอียดบัว  ผู้ประกาศ

(นางสาวไพเราะ  เอียดบัว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ชื่อโครงการ

โครงการซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุกถนนสายวังสาย-ต้นหว้า หมู่ที่ 4

หน่วยงานเจ้าของโครงการ  องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา

- วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

เป็นเงิน    178,000.- บาท

- ลักษณะงานโดยสังเขป

1. ซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุกถนนสายต้นหว้า – วังสาย  หมู่ที่ 4 ความยาวถนนหินคลุกตลอดทั้งสาย 1,800.00 เมตร ความเสียหายถนนประมาณ 80%

- ใช้เครื่องจักรเกรดเกลี่ยแต่งถนน กว้าง 3.50 เมตร  ยาว 1,800.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,300.00  ตารางเมตร

- ถมหินคลุกผิวจราจรบางช่วงที่เป็นหลุมบ่อ ระยะทางเสียหายรวม 1,440.00 เมตร กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร หนา 0.07 เมตร ใช้หินคลุกจำนวน 302.00 ลูกบาศก์เมตร

2.  ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร ตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 ป้าย

4.  ราคากลางคำนวณ

ณ  วันที่  22  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  2561   เป็นเงิน   178,000.-  บาท

5.  บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1  แบบสรุปราคากลาง หมายถึง  แบบประเมินราคา   (ตามเอกสารแนบท้ายนี้)

6.  รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นางสาวกอบกุล  ทองอุ่น		ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ

2. นายณัฐชา  ล่องจ้า              	ตำแหน่งนายช่างโยธา		กรรมการ

3. นายกีรติ   คำดี		ตำแหน่งนายช่างโยธา		กรรมการ